**Compte Rendu Sprint 1 – 20 Novembre 2020**

Projet Arthur

**Motif de la réunion :**

Compte rendu de la première période de Sprint du 9 Novembre 2020 au 20 Novembre 2020.

**Date :**

20 Novembre 2020

**Heure :**

11h00 à 12h00

**Lieu :**

À domicile

**Liste des participants :**

Julien Gabriel

**Ordre du jour :**

* État des lieux sur le réalisé durant le Sprint 1
* Définition des tâches à réaliser pour le Sprint 2 du 20 Novembre 2020 au 27 Novembre 2020
* Analyse des risques identifiés

**État des lieux des tâches du Sprint 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Page concernée | Tâche | Réalisé à |
| Accueil | Structure HTML | 100% |
| Listing | Structure HTML | 100% |
| Produit | Structure HTML | 80% |
| Accueil | Mise en page CSS - Desktop | Réalisé |
| Listing | Mise en page CSS - Desktop | 90% |
| Produit | Mise en page CSS - Desktop | 70% |
| Accueil | Stylisation CSS | Réalisé |
| Listing | Stylisation CSS | 90% |
| Produit | Stylisation CSS | 60% |
| Accueil | Affichage Menu JS - Desktop | Réalisé |
| Accueil | Changer de collection JS - Desktop | Réalisé |
| Accueil | Tab fiche produit JS - Desktop | Réalisé |
| Listing | Filtre Produit JS | 50% |

**Analyse des risques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque | Identifié par | Cause | Solution proposée |
| Cumul des filtres pour le listing | Julien Gabriel | Manque de connaissance en JS | Consacrer 2h pour approfondir mes connaissance |
| Création du menu mobile sans utiliser de Framework | Julien Gabriel | Jamais réalisé auparavant | Réaliser une veille de code sur les bonnes pratiques |
| Présentation trop dense enlève l'effet "luxe" | Laura Geley | Manque de recul sur le design du site | Observer la présentation des sites de vaisselles de luxe |
| Répétition de couleur | Laura Geley | Le cyan est trop utilisé dans le site | Ajouter une troisième couleur pour alterner |
| Manque de lisibilité | Laura Geley | Les tailles et épaisseur de police ne sont pas assez variées | Utiliser différentes tailles et épaisseur pour améliorer la lisibilité |

**Tâches à finaliser pour le Sprint 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Page concernée | Tâche |
| Produit | Structure HTML |
| Listing | Mise en page CSS - Desktop |
| Produit | Mise en page CSS - Desktop |
| Listing | Stylisation CSS |
| Produit | Stylisation CSS |
| Listing | Filtre Produit JS |

**Tâches à réaliser pour le Sprint 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Page concernée | Tâche |
| Inspiration | Structure HTML |
| Inspiration | Mise en page CSS - Desktop |
| Produit | Défilement fiches produit - JS |