**Compte Rendu Sprint 2 – 29 Novembre 2020**

Projet Arthur

**Motif de la réunion :**

Compte rendu de la deuxième période de Sprint du 20 Novembre 2020 au 29 Novembre 2020.

**Date :**

29 Novembre 2020

**Heure :**

11h00 à 12h00

**Lieu :**

À domicile

**Liste des participants :**

Julien Gabriel

**Ordre du jour :**

* État des lieux sur le réalisé durant le Sprint 2
* Définition des tâches à réaliser pour le Sprint 3 du 30 Novembre 2020 au 6 Décembre 2020
* Analyse des risques identifiés

**État des lieux des tâches réalisées jusqu'à la fin du Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Page concernée | Tâche | Réalisé à |
| Accueil | Structure HTML | **100%** |
| Listing | Structure HTML | **100%** |
| Produit | Structure HTML | **100%** |
| Inspiration | Structure HTML | **50%** |
| Accueil | Mise en page CSS - Desktop | **100%** |
| Listing | Mise en page CSS - Desktop | **100%** |
| Produit | Mise en page CSS - Desktop | **100%** |
| Inspiration | Mise en page CSS - Desktop | **50%** |
| Accueil | Stylisation CSS | **100%** |
| Listing | Stylisation CSS | **100%** |
| Produit | Stylisation CSS | **100%** |
| Inspiration | Stylisation CSS | **50%** |
| Accueil | Affichage Menu JS - Desktop | **100%** |
| Accueil | Changer de collection JS - Desktop | **100%** |
| Accueil | Tab fiche produit JS - Desktop | **100%** |
| Listing | Filtre Produit JS | **50%** |

**Analyse des risques**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque | Identifié par | Cause | Solution proposée | Résolue |
| Cumul des filtres pour le listing | Julien Gabriel | Manque de connaissance en JS | Consacrer 2h pour approfondir mes connaissance | **Non** |
| Création du menu mobile sans utiliser de Framework | Julien Gabriel | Jamais réalisé auparavant | Réaliser une veille de code sur les bonnes pratiques | **Non** |
| Présentation trop dense enlève l'effet "luxe" | Laura Geley | Manque de recul sur le design du site | Observer la présentation des sites de vaisselles de luxe | **Oui** |
| Répétition de couleur | Laura Geley | Le cyan est trop utilisé dans le site | Ajouter une troisième couleur pour alterner | **En réflexion** |
| Manque de lisibilité | Laura Geley | Les tailles et épaisseur de police ne sont pas assez variées | Utiliser différentes tailles et épaisseur pour améliorer la lisibilité | **Oui** |
| Manque de temps | Julien Gabriel | Étant débutant et seul je mets plus temps pour coder le site | Prioriser les tâches à effectuer | **Défini au sprint 2** |

**Tâches à finaliser pour le Sprint 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Page concernée | Tâche |
| Inspiration | Structure HTML |
| Inspiration | Mise en page CSS - Desktop |
| Inspiration | Stylisation CSS |
| Listing | Filtre Produit JS |

**Tâches à réaliser pour le Sprint 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Page concernée | Tâche |
| Accueil | Mise en page CSS - Mobile |
| Produit | Mise en page CSS - Mobile |
| Listing | Mise en page CSS - Mobile |
| Inspiration | Mise en page CSS - Mobile |